# Reporte Tecnico para Desarrollo (ES)

- Fecha: 2026-03-13 17:19:05

- Target: https://reginsaqa.sunedu.gob.pe

- Fuente ZAP JSON: reportes\security\owasp\20260313-171809\zap-baseline-report.json

## Resumen de severidad

- High (alertas): 0

- Medium (alertas): 5

- Low (alertas): 4

- Info (alertas): 2

- High (ocurrencias): 0

- Medium (ocurrencias): 15

- Low (ocurrencias): 18

- Info (ocurrencias): 4

## Plan de accion para desarrollo

1. Prioridad 1 - CSP (Medium)

- Evidencia: 18 ocurrencias relacionadas con CSP.

- Accion tecnica: eliminar unsafe-eval, reducir unsafe-inline y definir directivas faltantes (ejemplo: form-action).

- Validacion: re-ejecutar OWASP baseline y verificar reduccion de alertas CSP.

2. Prioridad 2 - Hardening de headers (Low persistente)

- Evidencia: Server=5, X-Powered-By=5.

- Accion tecnica: ocultar/remover headers de tecnologia en gateway/web server.

- Validacion: confirmar ausencia de ambos headers en endpoints publicos.

3. Prioridad 3 - Cache-Control

- Evidencia: 1 ocurrencias de revision de cache-control.

- Accion tecnica: definir politicas por tipo de endpoint (datos sensibles vs estaticos).

- Validacion: revisar respuestas con datos sensibles para no-store/no-cache cuando corresponda.

4. Prioridad 4 - Hallazgos menores

- Timestamp disclosure y modern web application: registrar como deuda tecnica con criterio de riesgo.

## Criterio de cierre

- El hallazgo se considera cerrado cuando existe evidencia tecnica de configuracion aplicada y re-scan sin recurrencia.

- Adjuntar endpoint afectado, cambio realizado y resultado de validacion.